TEHNICKA SKOLA

Odeljenje za informatiku

PLAN IMPLEMENTACIJE

Diplomski rad  —  Detaljna lista zadataka

Multi-tenant Java/Spring Boot skolska platforma

Java 21  |  Spring Boot 3.3  |  PostgreSQL  |  Flyway  |  Spring Security 6  |  Apache POI  |  Spring Mail

2024/2025.

# KAKO KORISTITI OVAJ DOKUMENT

Svaki zadatak je objasnjenim detaljno: STA, KAKO i ZASTO. Prati redosled — kasniji zadaci zavise od ranijih.

OBJASNJENJE Checkbox oznacis kada zavrsis. OBJASNJENJE = zasto. KOD = konkretan primer. VAZNO = greska koju treba izbeci. SAVET = best practice.

VREMENSKI OKVIR Sprint 1: Multi-tenant infrastruktura, auth, XML parser — 5-7 dana Sprint 2: Zamene i rotacija — 5-7 dana Sprint 3: Katalog nastave i Godisnji plan — 5-7 dana Sprint 4: Operativni plan i PP portal — 5-7 dana Sprint 5: Testovi, deploy, pisanje diplomskog rada — 5-7 dana Ukupno: 25-35 dana intenzivnog rada.

SPRINT 1 Multi-tenant infrastruktura, Auth sistem, XML Raspored Trajanje: 5-7 dana — Osnova na kojoj se gradi sve ostalo

1.1 KREIRANJE MAVEN PROJEKTA I STRUKTURE

☐  Kreirati Spring Boot projekat putem Spring Initializr (start.spring.io)

OBJASNJENJE Izaberi: Maven, Java 21, Spring Boot 3.3.x, Jar Dependency-ji: Spring Web, Spring Security, Spring Data JPA, PostgreSQL Driver, Actuator, Validation, Lombok, DevTools Group: rs.skola ¦ Artifact: skolska-platforma ¦ Package: rs.skola.platforma

☐  Dodati sve dependency-je u pom.xml: jjwt, MapStruct, Flyway, Apache POI, iText/OpenPDF, SpringDoc, Spring Mail

<!-- JWT --> <dependency><groupId>io.jsonwebtoken</groupId><artifactId>jjwt-api</artifactId><version>0.12.5</version></dependency> <dependency><groupId>io.jsonwebtoken</groupId><artifactId>jjwt-impl</artifactId><version>0.12.5</version><scope>runtime</scope></dependency> <!-- MapStruct --> <dependency><groupId>org.mapstruct</groupId><artifactId>mapstruct</artifactId><version>1.6.0</version></dependency> <!-- Flyway --> <dependency><groupId>org.flywaydb</groupId><artifactId>flyway-core</artifactId></dependency> <dependency><groupId>org.flywaydb</groupId><artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId></dependency> <!-- Apache POI (Word/Excel) --> <dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi-ooxml</artifactId><version>5.3.0</version></dependency> <!-- OpenPDF (PDF generisanje) --> <dependency><groupId>com.github.librepdf</groupId><artifactId>openpdf</artifactId><version>1.3.43</version></dependency> <!-- Spring Mail --> <dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId></dependency> <!-- SpringDoc Swagger --> <dependency><groupId>org.springdoc</groupId><artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId><version>2.5.0</version></dependency>

VAZNO Lombok i MapStruct MORAJU biti u ispravnom redosledu u annotationProcessorPaths: 1. lombok 2. mapstruct-processor Pogresni redosled = @Builder i @Mapper nece raditi!

☐  Kreirati strukturu paketa (config, common, auth, tenant, korisnici, raspored, zamene, rotacija, katalog, predmeti, planovi, pp)

☐  Konfigurisati application.yml — sve vrednosti kroz environment varijable, mail konfiguracija

spring: datasource: url: ${DB_URL:jdbc:postgresql://localhost:5432/skolska_platforma} username: ${DB_USER:postgres} password: ${DB_PASS:postgres} jpa: hibernate: ddl-auto: validate flyway: enabled: true locations: classpath:db/migration mail: host: ${MAIL_HOST:smtp.gmail.com} port: ${MAIL_PORT:587} username: ${MAIL_USER:} password: ${MAIL_PASS:} properties.mail.smtp.starttls.enable: true app: jwt: secret: ${JWT_SECRET:mojSuperTajniKljucBarem32Karaktera!} access-token-expiration: 900000 refresh-token-expiration: 604800000 planovi: mail-skole: ${PLANOVI_MAIL:planovi@skola.rs}

☐  Pokrenuti Docker Compose za lokalni PostgreSQL + pgAdmin

☐  Inicijalizovati Git repozitorijum, .gitignore

1.2 COMMON SLOJ: BaseEntity, TenantAwareEntity, TenantContext

☐  Kreirati BaseEntity (UUID PK, audit polja, bez skola_id) — za Skola i globalne tabele

☐  Kreirati TenantAwareEntity (extends BaseEntity, dodaje skola_id NOT NULL) — za SVE ostalo

☐  Kreirati TenantContext (ThreadLocal izolacija po zahtevu)

VAZNO TenantContext.clear() MORA biti u finally bloku JwtAuthenticationFilter-a! Bez finally, ako dodje do greske, sledeci zahtev dobija pogresnu skola_id — klasicna ranjivost.

public final class TenantContext { private static final ThreadLocal<UUID> CURRENT = new ThreadLocal<>(); public static void set(UUID id) { CURRENT.set(id); } public static UUID get() { return CURRENT.get(); } public static void clear() { CURRENT.remove(); } }

☐  Kreirati ApiResponse<T>, PageResponse<T>, GlobalExceptionHandler

☐  Kreirati exception hijerarhiju: BaseException, ResourceNotFoundException, ValidationException, TenantViolationException

☐  Kreirati AuditingConfig sa @EnableJpaAuditing

1.3 FLYWAY MIGRACIJE — SVE TABELE ODJEDNOM

OBJASNJENJE Flyway fajlovi: V{broj}__{opis}.sql u src/main/resources/db/migration/ Nikad ne menjaj vec izvrseni fajl — uvek novi V{sledeci}__opis.sql za izmene!

☐  Kreirati V1__create_skole_i_korisnici.sql

CREATE TABLE skole (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), naziv VARCHAR(255) NOT NULL, grad VARCHAR(100), aktivan BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), mail_planovi VARCHAR(255) -- mail na koji se salju planovi skole ); CREATE TABLE korisnici (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID REFERENCES skole(id), -- NULL za SUPER_ADMIN username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, lozinka_hash VARCHAR(255) NOT NULL, uloga VARCHAR(30) NOT NULL, aktivan BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ, created_by VARCHAR(255), updated_by VARCHAR(255)); CREATE TABLE refresh_tokens (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), korisnik_id UUID NOT NULL REFERENCES korisnici(id) ON DELETE CASCADE, token_hash VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, revoked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()); CREATE INDEX idx_korisnici_skola ON korisnici(skola_id);

☐  Kreirati V2__create_predmeti_katalog.sql

CREATE TABLE predmeti (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), naziv VARCHAR(255) NOT NULL, razred SMALLINT, fond_casova SMALLINT, aktivan BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ, created_by VARCHAR(255), updated_by VARCHAR(255)); CREATE TABLE predmet_odeljenja (predmet_id UUID NOT NULL REFERENCES predmeti(id), odeljenje_id UUID NOT NULL, PRIMARY KEY (predmet_id, odeljenje_id)); -- KATALOG TEMA: kreira se pri Godisnjim planu, koristi pri Operativnom CREATE TABLE teme (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), predmet_id UUID NOT NULL REFERENCES predmeti(id), redni_broj SMALLINT NOT NULL, naziv VARCHAR(500) NOT NULL, cas_obrada SMALLINT DEFAULT 0, cas_utvrd SMALLINT DEFAULT 0, cas_ostalo SMALLINT DEFAULT 0, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ, created_by VARCHAR(255), updated_by VARCHAR(255), UNIQUE (skola_id, predmet_id, naziv)); -- ne moze ista tema 2x za isti predmet CREATE TABLE nastavne_jedinice (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), tema_id UUID NOT NULL REFERENCES teme(id), redni_broj SMALLINT, naziv VARCHAR(500) NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), created_by VARCHAR(255), UNIQUE (skola_id, tema_id, naziv)); -- ne moze ista jedinica 2x za istu temu CREATE TABLE ishodi (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), tema_id UUID NOT NULL REFERENCES teme(id), opis TEXT NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), created_by VARCHAR(255)); -- PADAJUCI MENIJI: sistemski podrazumevani + skola moze dodati CREATE TABLE tipovi_casa (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID REFERENCES skole(id), -- NULL = sistemski (dostupan svima) naziv VARCHAR(100) NOT NULL, aktivan BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true); CREATE TABLE metode_rada (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID REFERENCES skole(id), -- NULL = sistemski naziv VARCHAR(100) NOT NULL, aktivan BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true); CREATE INDEX idx_teme_predmet ON teme(predmet_id); CREATE INDEX idx_jedinice_tema ON nastavne_jedinice(tema_id); CREATE INDEX idx_ishodi_tema ON ishodi(tema_id);

☐  Kreirati V3__create_raspored_zamene.sql

CREATE TABLE odeljenja (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), razred SMALLINT NOT NULL, oznaka VARCHAR(5) NOT NULL, skolska_godina VARCHAR(9) NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ, created_by VARCHAR(255), updated_by VARCHAR(255), UNIQUE (skola_id, razred, oznaka, skolska_godina)); CREATE TABLE verzije_rasporeda (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), naziv VARCHAR(255), datum_od DATE, aktivan BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, xml_original TEXT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()); CREATE TABLE raspored_stavke (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), verzija_id UUID NOT NULL REFERENCES verzije_rasporeda(id), korisnik_id UUID NOT NULL REFERENCES korisnici(id), odeljenje_id UUID REFERENCES odeljenja(id), predmet VARCHAR(255), dan VARCHAR(15) NOT NULL, cas SMALLINT NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()); CREATE TABLE zamene (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), odsutni_id UUID NOT NULL REFERENCES korisnici(id), zamenik_id UUID REFERENCES korisnici(id), datum DATE NOT NULL, cas SMALLINT NOT NULL, odeljenje_id UUID REFERENCES odeljenja(id), predmet VARCHAR(255), status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PREDLOZENA', odobrio_id UUID REFERENCES korisnici(id), odobrio_at TIMESTAMPTZ, napomena TEXT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ, created_by VARCHAR(255), updated_by VARCHAR(255));

☐  Kreirati V4__create_rotacija.sql

CREATE TABLE rot_konfiguracije (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), nastavnik_id UUID NOT NULL REFERENCES korisnici(id), predmet VARCHAR(255) NOT NULL, odeljenja_json JSONB NOT NULL, casova_nedeljno SMALLINT NOT NULL, skolska_godina VARCHAR(9), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()); CREATE TABLE rot_nedelje (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), konfiguracija_id UUID NOT NULL REFERENCES rot_konfiguracije(id) ON DELETE CASCADE, broj_nedelje SMALLINT NOT NULL, odeljenja_json JSONB NOT NULL, generisano_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW());

☐  Kreirati V5__create_planovi.sql

-- GODISNJI PLAN CREATE TABLE godisnji_planovi (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), nastavnik_id UUID NOT NULL REFERENCES korisnici(id), predmet_id UUID NOT NULL REFERENCES predmeti(id), skolska_godina VARCHAR(9) NOT NULL, ciljevi_zadaci TEXT, udzebenik VARCHAR(500), autori VARCHAR(500), literatura TEXT, godisnji_fond SMALLINT, nedeljni_fond SMALLINT, dopunski_rad TEXT, dodatni_rad TEXT, status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NACRT', word_fajl_putanja VARCHAR(500), pdf_fajl_putanja VARCHAR(500), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ, created_by VARCHAR(255), updated_by VARCHAR(255), UNIQUE (skola_id, nastavnik_id, predmet_id, skolska_godina)); CREATE TABLE godisnji_plan_teme (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), godisnji_plan_id UUID NOT NULL REFERENCES godisnji_planovi(id) ON DELETE CASCADE, tema_id UUID NOT NULL REFERENCES teme(id), meseci_json JSONB, -- {"IX": true, "X": false, "XI": true ...} ukupno_casova SMALLINT); -- OPERATIVNI PLAN CREATE TABLE operativni_planovi (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), nastavnik_id UUID NOT NULL REFERENCES korisnici(id), predmet_id UUID NOT NULL REFERENCES predmeti(id), odeljenje_id UUID NOT NULL REFERENCES odeljenja(id), mesec SMALLINT NOT NULL CHECK (mesec BETWEEN 1 AND 12), skolska_godina VARCHAR(9) NOT NULL, nedeljni_fond SMALLINT, samoprocena_ishoda TEXT, status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NACRT', word_fajl_putanja VARCHAR(500), pdf_fajl_putanja VARCHAR(500), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ, created_by VARCHAR(255), updated_by VARCHAR(255)); CREATE TABLE op_stavke (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), operativni_plan_id UUID NOT NULL REFERENCES operativni_planovi(id) ON DELETE CASCADE, redni_broj SMALLINT NOT NULL, tema_id UUID REFERENCES teme(id), nastavna_jedinica_id UUID REFERENCES nastavne_jedinice(id), tip_casa_id UUID REFERENCES tipovi_casa(id), metoda_rada_id UUID REFERENCES metode_rada(id), evaluacija TEXT); CREATE TABLE op_stavka_ishodi (op_stavka_id UUID NOT NULL REFERENCES op_stavke(id) ON DELETE CASCADE, ishod_id UUID NOT NULL REFERENCES ishodi(id), PRIMARY KEY (op_stavka_id, ishod_id)); CREATE TABLE op_stavka_medjupredmetno (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), op_stavka_id UUID NOT NULL REFERENCES op_stavke(id) ON DELETE CASCADE, predmet_id UUID NOT NULL REFERENCES predmeti(id), opis_kompetencije TEXT);

☐  Kreirati V6__create_pp.sql

CREATE TABLE pp_izvestaji (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), skola_id UUID NOT NULL REFERENCES skole(id), staresina_id UUID NOT NULL REFERENCES korisnici(id), odeljenje_id UUID NOT NULL REFERENCES odeljenja(id), period VARCHAR(30) NOT NULL, skolska_godina VARCHAR(9) NOT NULL, podaci_json JSONB, status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NACRT', podnet_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ, created_by VARCHAR(255), updated_by VARCHAR(255)); CREATE INDEX idx_pp_skola ON pp_izvestaji(skola_id); CREATE INDEX idx_pp_period ON pp_izvestaji(skola_id, period, skolska_godina);

☐  Kreirati V7__initial_data.sql — sistemski tipovi casa, metode rada i SUPER_ADMIN nalog

-- Sistemski tipovi casa (skola_id = NULL znaci dostupni svima) INSERT INTO tipovi_casa (id, skola_id, naziv) VALUES (gen_random_uuid(), NULL, 'Obrada'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Utvrdivanje'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Ponavljanje'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Provera znanja'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Kombinovani'); INSERT INTO metode_rada (id, skola_id, naziv) VALUES (gen_random_uuid(), NULL, 'Predavanje'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Demonstracija'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Grupni rad'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Istrazivacki rad'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Diskusija'), (gen_random_uuid(), NULL, 'Usmeno izlaganje'); -- Pocetni SUPER_ADMIN (skola_id = NULL) INSERT INTO korisnici (id, skola_id, username, email, lozinka_hash, uloga, aktivan) VALUES (gen_random_uuid(), NULL, 'superadmin', 'admin@platforma.rs', '<bcrypt_hash>', 'SUPER_ADMIN', true);

1.4 JPA ENTITETI, SPRING SECURITY, JWT I RASPORED

☐  Kreirati Uloga enum: SUPER_ADMIN, KOORDINATOR, DIREKTOR, ADMIN, PP_SLUZBA, NASTAVNIK

☐  Kreirati Skola entitet (extends BaseEntity, ukljucuje mailPlanovi polje)

☐  Kreirati Korisnik entitet (extends TenantAwareEntity, implementira UserDetails)

☐  Kreirati sve ostale JPA entitete: Odeljenje, VerzijuRasporeda, RasporedStavku, Zamenu

☐  Kreirati entitete kataloga: Predmet, Tema, NastavnaJedinica, Ishod, TipCasa, MetodaRada

☐  Kreirati entitete planova: GodisnjlPlan, GodisnjlPlanTema, OperativniPlan, OpStavka, OpStavkaIshod, OpStavkaMedjupredmetno

☐  Kreirati JwtTokenProvider sa skola_id claim-om

☐  Kreirati JwtAuthenticationFilter sa TenantContext.set() i TenantContext.clear() u finally

☐  Kreirati SecurityConfig, PasswordEncoder, AuthService, AuthController

☐  Kreirati SuperAdminController, TenantService, KorisnikController, KorisnikService

☐  Kreirati XmlRasporedParser (StAX, XXE zastita), RasporedService, RasporedController

SPRINT 2 Zamene i Rotacioni raspored Trajanje: 5-7 dana

2.1 ZAMENE

☐  Kreirati ZamenaStatus enum sa validacijom tranzicija (State Machine)

public enum ZamenaStatus { PREDLOZENA, ODOBRENA, ODBIJENA, OTKAZANA; public boolean mozePreci(ZamenaStatus novi) { return switch (this) { case PREDLOZENA -> novi==ODOBRENA ¦¦ novi==ODBIJENA ¦¦ novi==OTKAZANA; case ODOBRENA -> novi==OTKAZANA; default -> false; }; } }

☐  Kreirati ZameneService sa prijaviOdsustvo() — kandidati ISKLJUCIVO iz iste skole

☐  Kreirati odobriZamenu() i odbijZamenu() sa obaveznom TenantViolationException proverom

if (!zamena.getSkolaId().equals(TenantContext.get())) { throw new TenantViolationException("Pristup zabranjen"); }

☐  Kreirati ZamenaRepository sa svim upitima filtriranim po skola_id

☐  Kreirati ZameneController: POST /zamene, GET /zamene/danas, PUT /{id}/odobri, /{id}/odbij

2.2 ROTACIONI ALGORITAM

OBJASNJENJE Algoritam generise kombinacije C(N,K): N odeljenja, K po nedelji. C(3,2)=3 nedelje, C(6,2)=15 nedelja. Svako odeljenje jednako zastupljeno.

☐  Kreirati RotKonfiguracija i RotNedelja entitete (oba extends TenantAwareEntity)

☐  Kreirati RotacijaAlgorithm servis sa generateRotacija() i validateBalans()

☐  Kreirati RotacijaService koji cuva nedelje sa skola_id iz TenantContext

☐  Kreirati RotacijaController: POST /rotacija, POST /{id}/generisi, GET /{id}

SPRINT 3 Katalog nastave i Godisnji plan rada Trajanje: 5-7 dana — Centralni deo sistema, auto-save kataloga, Word generisanje, mail

3.1 PREDMETI I KATALOG (TEME, NASTAVNE JEDINICE, ISHODI)

OBJASNJENJE Katalog je "pametna biblioteka" sistema: - Teme se kreiraju pri Godisnjim planu i ostaju u katalogu za ceo predmet. - Nastavne jedinice se kreiraju pri Operativnom planu i ostaju u katalogu za temu. - Ishodi se biraju ili kreiraju — automatski se vezuju za temu i predmet. - Tipovi casa i metode rada su padajuci meniji sa sistemskim i skolskim opcijama. Kljucno: sve je vezano za predmet i skolu — nastavnik jednog predmeta ne vidi katalog drugog.

☐  Kreirati PredmetService sa CRUD i dodeljivanjem odeljenima (KOORDINATOR)

☐  Kreirati PredmetController: GET/POST /api/v1/predmeti, POST /predmeti/{id}/odeljenja

☐  Kreirati KatalogService sa findOrCreate logikom za teme, jedinice i ishode

OBJASNJENJE findOrCreate je kljucni pattern: trazi u bazi po naziv+predmet_id+skola_id. Ako postoji — vraca postojeci. Ako ne postoji — kreira novi i cuva. Ovo osigurava da nema duplikata u katalogu i da se unosi automatski reuse-uju.

@Service @RequiredArgsConstructor @Transactional public class KatalogService { public Tema findOrCreateTema(UUID predmetId, String naziv, int redBr) { UUID skolaId = TenantContext.get(); return temaRepository .findBySkolaIdAndPredmetIdAndNaziv(skolaId, predmetId, naziv) .orElseGet(() -> temaRepository.save(Tema.builder() .skolaId(skolaId) .predmetId(predmetId) .naziv(naziv) .redniBroj(redBr) .build())); } public NastavnaJedinica findOrCreateJedinica(UUID temaId, String naziv, Integer redBr) { UUID skolaId = TenantContext.get(); return jedinicaRepository .findBySkolaIdAndTemaIdAndNaziv(skolaId, temaId, naziv) .orElseGet(() -> jedinicaRepository.save(NastavnaJedinica.builder() .skolaId(skolaId) .temaId(temaId) .naziv(naziv) .redniBroj(redBr) .build())); } public Ishod findOrCreateIshod(UUID temaId, String opis) { UUID skolaId = TenantContext.get(); // Za ishode se ne trazi duplikat — svaki novi tekst = novi ishod return ishodRepository.save(Ishod.builder() .skolaId(skolaId).temaId(temaId).opis(opis).build()); } }

☐  Kreirati KatalogController za autocomplete pretrage (GET sa ?q= parametrom)

@GetMapping("/api/v1/katalog/teme/search") public ResponseEntity<ApiResponse<List<TemaResponse>>> searchTeme( @RequestParam String q, @RequestParam UUID predmetId) { return ResponseEntity.ok(ApiResponse.ok( katalogService.searchTeme(q, predmetId))); // LIKE %q% po nazivu }

SAVET Autocomplete endpoint mora biti brz (< 200ms). Dodaj indeks: CREATE INDEX idx_teme_naziv ON teme(skola_id, predmet_id, naziv); Query: WHERE skola_id=? AND predmet_id=? AND LOWER(naziv) LIKE LOWER(?)

☐  Kreirati KatalogController za tipove casa i metode rada (sistemski + skolski)

@GetMapping("/api/v1/katalog/tipovi-casa") public ResponseEntity<ApiResponse<List<TipCasaResponse>>> getTipoviCasa() { UUID skolaId = TenantContext.get(); // Vraca sistemske (skola_id IS NULL) + skolske (skola_id = trenutna) return ResponseEntity.ok(ApiResponse.ok( tipCasaService.getTipoviZaSkolu(skolaId))); }

3.2 GODISNJI PLAN — KREIRANJE I CUVANJE

OBJASNJENJE Godisnji plan prati skolski obrazac GODISNJI PLAN RADA: Zaglavlje: predmet, razred, skolska godina, nastavnik, ciljevi, udzebenik, fondovi casova, odeljenja... Tabela tema: R.br ¦ Oblast/Tema ¦ Casovi (Obrada, Utvrdivanje, Drugi) ¦ Ukupno ¦ Ishodi ¦ Mesec (IX-VI) Tok pri cuvanju: 1. Validacija podataka 2. findOrCreate za sve teme i ishode iz forme 3. Cuvanje plana u bazi 4. Generisanje Word dokumenta (Apache POI) po obrascu skole 5. Konverzija Word → PDF (LibreOffice headless ili OpenPDF) 6. Cuvanje putanja fajlova u bazi 7. Slanje Word-a na mail_planovi skole (asinhrono!) 8. Response nastavniku sa URL-ovima za download

☐  Kreirati GodisnjlPlanService sa kreirajPlan() metodom

@Service @RequiredArgsConstructor @Transactional public class GodisnjlPlanService { public GodisnjlPlanResponse kreirajPlan(KreirajGPlanRequest req) { UUID skolaId = TenantContext.get(); UUID nastavnikId = getCurrentUserId(); // 1. findOrCreate teme i ishode iz zahteva List<GodisnjlPlanTema> planTeme = new ArrayList<>(); for (var temaReq : req.getTeme()) { Tema tema = katalogService.findOrCreateTema( req.getPredmetId(), temaReq.getNaziv(), temaReq.getRedniBroj()); for (String ishodOpis : temaReq.getIshodi()) { katalogService.findOrCreateIshod(tema.getId(), ishodOpis); } planTeme.add(GodisnjlPlanTema.builder() .temaId(tema.getId()) .meseciJson(objectMapper.writeValueAsString(temaReq.getMeseci())) .ukupnoCasova(temaReq.getUkupnoCasova()) .build()); } // 2. Sacuvaj plan GodisnjlPlan plan = planRepository.save(GodisnjlPlan.builder() .skolaId(skolaId).nastavnikId(nastavnikId) .predmetId(req.getPredmetId()).skolskaGodina(req.getSkolskaGodina()) .ciljeviZadaci(req.getCiljeviZadaci()).udzebenik(req.getUdzebenik()) // ... ostala polja .status(PlanStatus.PODNET) .build()); // 3. Generisi Word i PDF, sacuvaj putanje, posalji mail planExportService.generisiIIsporuci(plan); // @Async — ne blokira! return planMapper.toResponse(plan); } }

☐  Kreirati PlanExportService sa generisiGodisnjlPlanWord() metodom (Apache POI)

OBJASNJENJE Word generisanje prati tacno strukturu skolskog obrasca: 1. Zaglavlje tabela (2 kolone): Tehnicka skola Mladenovac ¦ Predmet / Razred / Skol. god. / Nastavnik 2. Tabela opstih podataka: Ciljevi, Udzebenik, Autori, Literatura, Godisnji fond, Nedeljni fond, Odeljenja... 3. Glavna tabela tema: R.br ¦ Oblast/Tema ¦ Obrada ¦ Utvrdivanje ¦ Drugi ¦ Ukupno ¦ Ishodi ¦ IX X XI XII I II III IV V VI 4. Footer: Datum predaje ¦ Potpis nastavnika Apache POI klase koje koristis: XWPFDocument (ceo dokument), XWPFTable (tabele), XWPFTableRow, XWPFTableCell XWPFParagraph (paragraf u celiji), XWPFRun (tekst sa formatiranjem) CTTblWidth, CTShd (sencenje/boja pozadine), CTTcBorders (ivice celija)

public byte[] generisiGodisnjlPlanWord(GodisnjlPlan plan, List<GodisnjlPlanTema> teme) throws IOException { try (XWPFDocument doc = new XWPFDocument(); ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream()) { // --- ZAGLAVLJE --- XWPFTable headerTable = doc.createTable(1, 2); headerTable.setWidth("100%"); setCellText(headerTable.getRow(0).getCell(0), "Tehnicka skola\nMladenovac", true, 14); setCellText(headerTable.getRow(0).getCell(1), "Predmet: " + plan.getPredmet().getNaziv() + "\nRazred: \nSkolska godina: " + plan.getSkolskaGodina(), false, 11); addParagraph(doc, "GODISNJI PLAN RADA", true, 16, true); // --- OPSTE INFO TABELA --- // ... (polje po polje prema obrascu) // --- TABELA TEMA --- (header red + red po temi) XWPFTable tabelaTema = doc.createTable(teme.size() + 2, 8); // +2 za 2 header reda // Header red 1: R.br ¦ Oblast/Tema ¦ Broj casova (merge) ¦ Ukupno ¦ Ishodi ¦ Mesec (merge) // Header red 2: ¦ ¦ Obrada ¦ Utvrdivanje ¦ Drugi ¦ ¦ ¦ IX X XI XII I II III IV V VI for (int i = 0; i < teme.size(); i++) { GodisnjlPlanTema t = teme.get(i); // popuni red tabele } doc.write(out); return out.toByteArray(); } }

☐  Kreirati PDF generisanje iz Word dokumenta (LibreOffice headless konverzija)

OBJASNJENJE PDF generisanje: Word → PDF. Dve opcije: A) LibreOffice headless: soffice --headless --convert-to pdf plan.docx (instaliran na serveru) B) OpenPDF: kreiraj PDF direktno bez konverzije (vise koda ali nema ext. dependency) Preporuka: LibreOffice headless na Hetzner serveru — jedan shell poziv, savrseno formatiran PDF.

☐  Kreirati PlanMailService sa @Async metodom za slanje Word fajla na mail skole

OBJASNJENJE Mail se salje ASINHRONO — nastavnik ne ceka da se mail posalje pre nego dobije response! @Async + Spring Mail + JavaMailSender. Konfiguracija: MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USER, MAIL_PASS environment varijable. Primalac: skola.getMailPlanovi() (polje u tabeli skole, konfigurabilno po skoli).

@Service @RequiredArgsConstructor public class PlanMailService { private final JavaMailSender mailSender; @Async // ne blokira — izvrsava se u odvojenom threadu public void posaljiGodisnjlPlan(GodisnjlPlan plan, byte[] wordBytes) { try { MimeMessage msg = mailSender.createMimeMessage(); MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(msg, true, "UTF-8"); helper.setTo(plan.getSkola().getMailPlanovi()); helper.setSubject("Godisnji plan - " + plan.getNastavnik().getIme() + " - " + plan.getPredmet().getNaziv()); helper.setText("U prilogu je godisnji plan rada za skolsku godinu " + plan.getSkolskaGodina()); helper.addAttachment( "GodisnjlPlan_" + plan.getPredmet().getNaziv() + ".docx", new ByteArrayDataSource(wordBytes, "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document")); mailSender.send(msg); } catch (Exception e) { log.error("Greska pri slanju maila za plan {}: {}", plan.getId(), e.getMessage()); } } }

☐  Kreirati GodisnjlPlanController sa svim endpointima i download rutama

@GetMapping("/{id}/download/word") public ResponseEntity<byte[]> downloadWord(@PathVariable UUID id) { byte[] bytes = planExportService.getWordBytes(id, TenantContext.get()); return ResponseEntity.ok() .header(HttpHeaders.CONTENT_DISPOSITION, "attachment; filename=godisnji_plan.docx") .contentType(MediaType.parseMediaType("application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document")) .body(bytes); }

SPRINT 4 Operativni plan i PP portal Trajanje: 5-7 dana — Mesecni operativni planovi, medjupredmetno, PP dashboard

4.1 OPERATIVNI PLAN — KREIRANJE I CUVANJE

OBJASNJENJE Operativni plan prati skolski obrazac OPERATIVNI PLAN RADA: Zaglavlje: Predmet ¦ Skolska godina ¦ Nedeljni fond ¦ Odeljenje ¦ Mesec Tabela casova: Br. i naziv teme ¦ Ishodi ¦ R.br.casa ¦ Naziv nastavne jedinice ¦ Tip casa ¦ Metode rada ¦ Medjupredmetno ¦ Evaluacija Footer: Samoprocena nastavnika ¦ Datum predaje ¦ Predmetni nastavnik Svaki RED u tabeli = jedan cas. Nastavnik unosi casove jedan po jedan. Tema i nastavna jedinica se biraju autocomplete-om iz kataloga. Ako ne postoje — ukucavaju se i automatski se cuvaju u katalogu (findOrCreate)!

☐  Kreirati OperativniPlanService sa kreirajPlan() metodom

OBJASNJENJE Tok cuvanja je isti kao za Godisnji plan: findOrCreate → sacuvaj → Word → PDF → @Async mail.

@Transactional public OperativniPlanResponse kreirajPlan(KreirajOPlanRequest req) { UUID skolaId = TenantContext.get(); // 1. findOrCreate teme, jedinice i ishode za svaku stavku List<OpStavka> stavke = new ArrayList<>(); for (var stavkaReq : req.getStavke()) { // Tema: iz kataloga ili nova Tema tema = katalogService.findOrCreateTema( req.getPredmetId(), stavkaReq.getNazivTeme(), stavkaReq.getRedBrTeme()); // Nastavna jedinica: iz kataloga ili nova NastavnaJedinica jedinica = katalogService.findOrCreateJedinica( tema.getId(), stavkaReq.getNazivJedinice(), stavkaReq.getRedniBroj()); // Ishodi: bira se liste postojecih + eventualno novi List<Ishod> ishodi = stavkaReq.getIshodiIds().stream() .map(id -> ishodRepository.findById(id).orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException("Ishod"))) .toList(); for (String noviIshod : stavkaReq.getNoviIshodi()) { ishodi.add(katalogService.findOrCreateIshod(tema.getId(), noviIshod)); } // Medjupredmetno: lista predmeta + opisi // (sacuvaj u op_stavka_medjupredmetno tabeli) stavke.add(OpStavka.builder() .temaId(tema.getId()) .nastavnaJedinicaId(jedinica.getId()) .tipCasaId(stavkaReq.getTipCasaId()) .metodaRadaId(stavkaReq.getMetodaRadaId()) .evaluacija(stavkaReq.getEvaluacija()) .build()); } // 2. Sacuvaj plan i stavke // 3. @Async: generisi Word + PDF + posalji mail planExportService.generisiIIsporuci(plan); return planMapper.toResponse(plan); }

☐  Kreirati generisiOperativniPlanWord() u PlanExportService (Apache POI)

OBJASNJENJE Operativni plan Word struktura: 1. Naslov: OPERATIVNI PLAN RADA + ZA MESEC: <naziv meseca> 2. Redovi zaglavlja (3 linije): Predmet / Skolska godina / Nedeljni fond / Odeljenje 3. Tabela sa 8 kolona (kao u obrascu): Br. i naziv nastvne teme ¦ Ishodi ¦ R.br ¦ Naziv nastavne jedinice ¦ Tip casa ¦ Metode ¦ Medjupredmetno ¦ Evaluacija 4. Po jedan red za svaki cas (opStavka) 5. Samoprocena nastavnika — free text ispod tabele 6. Footer: Datum predaje + Predmetni nastavnik

☐  Kreirati OperativniPlanController sa svim endpointima i download rutama

@RestController @RequestMapping("/api/v1/planovi/operativni") @RequiredArgsConstructor @Tag(name = "Operativni planovi") public class OperativniPlanController { @PostMapping @PreAuthorize("hasRole('NASTAVNIK')") public ResponseEntity<ApiResponse<OperativniPlanResponse>> kreiraj(@Valid @RequestBody KreirajOPlanRequest req) { ... } @GetMapping("/me") @PreAuthorize("hasRole('NASTAVNIK')") public ResponseEntity<ApiResponse<PageResponse<OperativniPlanResponse>>> mojiPlanovi( @RequestParam(required=false) Integer mesec, @RequestParam(required=false) UUID predmetId, Pageable pageable) { ... } @GetMapping("/svi") @PreAuthorize("hasAnyRole('PP_SLUZBA', 'DIREKTOR')") public ResponseEntity<ApiResponse<PageResponse<OperativniPlanResponse>>> sviPlanovi( @RequestParam(required=false) UUID nastavnikId, @RequestParam(required=false) UUID predmetId, @RequestParam(required=false) UUID odeljenjeId, @RequestParam(required=false) Integer mesec, Pageable pageable) { ... } @GetMapping("/{id}/download/word") public ResponseEntity<byte[]> downloadWord(@PathVariable UUID id) { ... } @GetMapping("/{id}/download/pdf") public ResponseEntity<byte[]> downloadPdf(@PathVariable UUID id) { ... } @PostMapping("/{id}/kloniraj") @PreAuthorize("hasRole('NASTAVNIK')") public ResponseEntity<ApiResponse<OperativniPlanResponse>> kloniraj(@PathVariable UUID id, @RequestParam String novaSkolskaGodina) { ... } }

4.2 PP PORTAL — DASHBOARD I STATISTIKA

OBJASNJENJE PP sluzba ima centralni portal koji prikazuje: - Godisnje planove: svi nastavnici, filter po predmetu/razredu, status (Nacrt/Podnet) - Operativne planove: svi nastavnici, filter po predmetu/odeljenju/mesecu, status - PP izvestaje: tromesecni i godisnji, status dostavljanja, statistike Sve je iskljucivo za sopstvenu skolu — TenantContext garantuje izolaciju.

☐  Kreirati PPService sa svim metodama za PP portal

☐  Kreirati StatistikaAggregatorService koji agregira iskljucivo po skolaId iz TenantContext

public PPStatistikaResponse agregiraj(String period, String skolskaGodina) { UUID skolaId = TenantContext.get(); // UVEK iz konteksta, nikad parametar! List<PPIzvestaj> izvestaji = ppRepository .findBySkolaIdAndPeriodAndSkolskaGodina(skolaId, period, skolskaGodina); // ... agregacija po skolaId }

☐  Kreirati PPController sa dashboard, statistika i eksport endpointima

☐  Kreirati PPDashboardController koji prikazuje planove + izvestaje zajedno za PP sluzbu

@GetMapping("/api/v1/pp/dashboard") @PreAuthorize("hasRole('PP_SLUZBA')") public ResponseEntity<ApiResponse<PPDashboardResponse>> dashboard( @RequestParam(required=false) String skolskaGodina) { UUID skolaId = TenantContext.get(); var godisnji = godisnjlPlanRepo.findBySkolaIdWithStatus(skolaId, skolskaGodina); var operativni = operativniPlanRepo.findBySkolaIdWithStatus(skolaId, skolskaGodina); var izvestaji = ppRepo.findBySkolaId(skolaId); return ResponseEntity.ok(ApiResponse.ok(PPDashboardResponse.builder() .godisnjlPlanovi(godisnji).operativniPlanovi(operativni).ppIzvestaji(izvestaji).build())); }

☐  Kreirati PPEksportService za Excel generisanje liste planova (Apache POI XSSFWorkbook)

SPRINT 5 Testovi, Deploy i Diplomski rad Trajanje: 5-7 dana — Verifikacija, produkcija, dokumentacija

5.1 KRITICNI TESTOVI

VAZNO TenantIzolacijaIT je NAJVAZNIJI test. Mora prolaziti 100% pre deploy-a. Verifikuje: korisnik skole A ne moze videti planove, zamene, katalog i izvestaje skole B.

☐  Kreirati AbstractIntegrationTest sa Testcontainers PostgreSQL

☐  Napisati TenantIzolacijaIT — korisnik skole A ne vidi podatke skole B (403 na svaki pokusaj)

☐  Napisati KatalogIT — findOrCreate logika: nova tema se cuva, stara se reuse-uje

@Test void findOrCreate_novaTemaSeCuva_staraSeBiraPonovo() { String naziv = "Mreze - uvod"; UUID predmetId = ...; // kreiran u testu // 1. poziv: tema ne postoji, kreira se nova Tema tema1 = katalogService.findOrCreateTema(predmetId, naziv, 1); assertNotNull(tema1.getId()); // 2. poziv sa istim nazivom: vraca ISTI objekat, bez novog INSERT-a! Tema tema2 = katalogService.findOrCreateTema(predmetId, naziv, 1); assertEquals(tema1.getId(), tema2.getId()); // provera u bazi: samo jedan zapis assertEquals(1, temaRepository.countBySkolaIdAndPredmetIdAndNaziv(TenantContext.get(), predmetId, naziv)); }

☐  Napisati GodisnjlPlanIT — kreiranje plana, auto-save tema, Word generisanje, mail (mock)

☐  Napisati OperativniPlanIT — kreiranje plana, auto-save jedinica, medjupredmetno, eksport

☐  Napisati MailIT — verifikacija da se mail poziva (Mockito @MockBean za JavaMailSender)

@MockBean private JavaMailSender mailSender; @Test void priCuvanjuPlana_mailSePozyvaAsinhrono() throws Exception { // Sacuvaj plan // Sacekaj asinhroni @Async poziv (Thread.sleep ili Awaitility) Thread.sleep(1000); // Verifikuj da je mail pozvan jednom verify(mailSender, times(1)).send(any(MimeMessage.class)); }

☐  Napisati AuthIT, RasporedIT, ZameneIT, RotacijaIT

☐  Napisati RotacijaAlgorithmTest sa parametrizovanim unit testovima

5.2 DOCKER I DEPLOY

☐  Kreirati Dockerfile sa multi-stage build-om

FROM maven:3.9-eclipse-temurin-21-alpine AS build WORKDIR /app COPY pom.xml . RUN mvn dependency:go-offline -q COPY src ./src RUN mvn package -DskipTests -q FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine WORKDIR /app COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar RUN addgroup -S appgroup && adduser -S appuser -G appgroup USER appuser EXPOSE 8080 ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]

☐  Deploovati na Hetzner CX21 (~6 EUR/mes): Docker + Nginx reverse proxy + Let's Encrypt SSL

☐  Konfigurisati .env fajl na serveru sa DB, JWT, mail vrednostima (NIKAD na Git!)

5.3 SWAGGER I PISANJE DIPLOMSKOG RADA

☐  Dodati @Tag, @Operation, @ApiResponse anotacije na sve Controller-e

☐  Posebno dokumentovati: tenant izolaciju, auto-save kataloga, async mail slanje

☐  Napisati Uvod — problem, motivacija, eDnevnik inspiracija

☐  Napisati poglavlje o multi-tenant arhitekturi — TenantContext, JWT claims, izolacija

☐  Napisati poglavlje o katalogu nastave — findOrCreate pattern, UNIQUE constraint dizajn

☐  Napisati poglavlje o Word generisanju — Apache POI, skolski obrazac, async mail

☐  Napisati poglavlje o Java/Spring Boot tehnologijama

☐  Napraviti ER dijagram baze (dbdiagram.io) — naglasiti skola_id na svakoj tabeli

☐  Dokumentovati rotacioni algoritam (kombinatorika C(N,K))

☐  Dokumentovati State Machine za zamene

☐  Napisati poglavlje o testiranju — TenantIzolacijaIT, KatalogIT, GodisnjlPlanIT

☐  Napisati Zakljucak

☐  Formatirati i korektura rada

# CHECKLIST ZA ODBRANU

PRE ODBRANE Sve ovo treba da radi pre odbrane:

☐  Aplikacija deployovana i dostupna na javnom URL-u

☐  Mogu live da kreiram novu skolu kao super_admin

☐  Mogu live da kreiram godisnji plan — tema se cuva u katalogu

☐  Mogu live da kreiram operativni plan — nastavna jedinica se cuva u katalogu

☐  Word se generise i salje na mail skole

☐  Preuzimanje Word i PDF fajla radi

☐  PP sluzba vidi sve planove u dashboardu

☐  TenantIzolacijaIT prolazi 100%

☐  Svi integracioni testovi prolaze (mvn test)

☐  Mogu da objasnim findOrCreate pattern za katalog

☐  Mogu da objasnim TenantContext i zasto je ThreadLocal

☐  Mogu da objasnim Apache POI Word generisanje i async mail

☐  Mogu da objasnim rotacioni algoritam C(N,K)

☐  Mogu da objasnim JWT access/refresh token sa skola_id

☐  Mogu da objasnim zasto Flyway a ne Hibernate ddl-auto=create

☐  Mogu da objasnim kako se dodaje nova skola (INSERT + koordinator)

☐  Swagger UI dostupan i dokumentovan

☐  Diplomski rad odstampan i uvezen